Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA   Nr .....................

zawarta w dniu ..........................2007 roku w Poddębicach, pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokatorsko – Własnościową”,

99-200 Poddębice, ul. Krasickiego 3 A ,

posiadającym nr ewidencji podatkowej NIP  828-000-18-48, w imieniu której działają:

1. Sławomir Gławęda	  -  Prezes Zarządu Spółdzielni,

2. Lech Burski		  -   Członek Zarządu Spółdzielni,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a firmą: .........................................................................................................................................

wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej pod nr ………….posiadającą nr ewidencji podatkowej NIP…………………………………

reprezentowaną przez:

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO, numer PUK/667/2006  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku), została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe w zakresie zadania pn.: „Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni  Mieszkaniowej w osiedlu Łęczycka” obejmującego:

- wykonanie następujących robót budowlano – montażowych

    - wymianę stolarki okiennej,

    - docieplenie ścian zewnętrznych,

    - tynkowanie pocienione,

    - wymiana obróbek blacharskich,

    - lakierowanie powierzchni drewnianych,

    - malowanie pozostałych elementów mających związek z elewacją,

    - remont balkonów i loggi,

    - remont obróbek blacharskich i posadzek na balkonach i loggiach,

    - remont wiatrołapów,

    - docieplenie dachu,

    - docieplenie stropów piwnic.

2. Zakres przedmiotu zamówienia określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót,         dokumentacją projektowo – kosztorysową, terenem budowy i nie wnosi zastrzeżeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.

§ 2

Integralną część niniejszej umowy stanowi ponadto:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 3

§ 3

1. Całość przedmiotu umowy realizowane będzie w okresie od 01 kwietnia 2008 roku   do 15 sierpnia 2008 roku.

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia ustala się na:

Zadanie  realizowane będzie w okresie  od 01 kwietnia 2008 roku do 15 sierpnia 2008 roku.

Poddębice, ul.  Cicha 4,

Poddębice, ul. Wesoła 4,

Poddębice, ul.  Słoneczna 1,

Poddębice, ul. Słoneczna 3.

Szczegółowy harmonogram przedstawiono w załączniku Nr 6 SIWZ  do projektu umowy.

§ 4

W terminie do dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowe,

2) dzienniki budowy,

3) tereny budowy.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 	znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi    punktami osnowy geodezyjnej;

2)  prowadzenie dokumentacji budowy;

3)  zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz ze złożoną ofertą, przepisami techniczno – budowlanymi;

4) wykonawca zapewnia utrzymanie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, drożność ciągów komunikacyjnych, zapewnia warunki i ponosi koszty związane ze składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych na budowie oraz ich wywozu.

5) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom    nieupoważnionym;

6)   wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

7) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

8) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

9) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    wymaganych prawem budowlanym;

10)  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 prawa     budowlanego;

12) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych       robót.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów przez siebie dostarczonych odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane) i posiadać aprobatę techniczną.

2. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wynikłe podczas  prowadzonych robót.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od     ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń      losowych;

2) odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących      pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych poszczególnych zadań,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………..zł (słownie: ………….................................................…..).

Wynagrodzenie powyższe obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

2. Na kwotę ryczałtową określoną w ust.1 składają się kwoty ryczałtowe poszczególnych zadań.

3.  Zamawiający nie przewiduje wykonywania  robót dodatkowych i uzupełniających.

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie fakturami odrębnymi dla poszczególnych 4 zadań na podstawie protokołów odbioru technicznego zadań wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym, zaakceptowanymi przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 płatne będzie w drodze polecenia przelewu z    rachunku Zamawiającego  na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

6. Wykonawca w terminie 7 dni wystawi odrębne faktury po zakończeniu i odbiorze technicznym przez Zamawiającego całości robót dla poszczególnych budynków w ramach danego zadania.

§ 10

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

.................................... - inspektor branży budowlanej – upr. Nr .......................

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie:

.......................................................................................................

§ 11

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o osiągnięciu gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego minimum 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót, składając jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty.

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót   do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego    wykonanych robót.

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru, a zakończy najpóźniej w 5 dniu.

4. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi     pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą     rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują    następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z    przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie    ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w    tej dacie wad.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do     żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznacza także ostateczny, przegląd gwarancyjny robót najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie    gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania    umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

§12

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni;

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania na piśmie nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

3) w przypadku postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

4) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych;

5) w przypadku rezygnacji z wykonywania zadania inwestycyjnego lub jego części z powodu nie podpisania umowy z Fundacją EKOFUNDUSZ na dofinansowanie;

6) w przypadku nieotrzymania dofinansowania z innych funduszy krajowych lub zagranicznych na wykonanie zadania lub jego części.

2. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, pkt. 4), 5) i 6) Zamawiający odstąpi od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy robót.

§ 13

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w określonym terminie odbioru w wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  w okresie gwarancji  lub rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności nie wymienionych w § 12 ust. 2 umowy, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

3. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie  ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 14

1.   Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji w ramach której, zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie będzie niemożliwe.

2.  Termin gwarancji wynosi ................... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % kwoty umownej od wartości brutto robót  tj. kwotę ............................. zł (słownie: ...............................................................)

2.   Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w pełnej wysokości w formie .................................................................... przed podpisaniem umowy w następujący sposób:

1) ........................................................................................................................;

2) ........................................................................................................................;

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie ......................................................................................................... zł (słownie: ........................................................................................./100), wniesione w formie .............................................................................., Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy.

4.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie ...................................................................................................... zł    (słownie: ................................................................................................../100), wniesione w formie ..................................................................................  Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 16

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2.   Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma    właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

§ 17

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego i  2 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       		WYKONAWCA: