Umowa ………………….

W dniu  ………..2007 roku w Poddębicach, pomiędzy:

Gminą  Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 828-13-55-100, w imieniu której działa:

Pan Piotr Sęczkowski	- Burmistrz Poddębic

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a…………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

§1.1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy boiska o wymiarach 32,00 x 63,00 m do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej  w Poddębicach , obejmującego:

1/wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska

2/wykonanie ogrodzenia

3/wykonanie odwodnienia płyty boiska

4/przebudowę napowietrznej linii nn0,4kV

5/oświetlenie boiska.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót, dokumentacjami projektowymi, terenem budowy i nie wnosi zastrzeżeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi                    i normami.

§ 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi ponadto:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2

§ 3.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  …………….

2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na dzień 20 grudnia 2007 r.

§4. W terminie do dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy:

1) dokumentację projektową,

2) dziennik budowy,

3) tereny budowy.

§ 5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi             i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz zorganizowanie budowy i kierowanie  budową  w sposób zgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz ze złożoną ofertą, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami p.poż.i bhp;

4) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom    nieupoważnionym;

5) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia   oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

6) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

7) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

8) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    wymaganych prawem budowlanym;

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należących do zadania;

10) zgłoszenie przedmiotu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,           a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 prawa  budowlanego;

11) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania                        z jednostkami finansującymi oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  zgodnie z obowiązującymi normami w dniu odbioru przedmiotu umowy;

12) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych      robót;

13) udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania.

§ 6. 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów przez siebie dostarczonych odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane) i posiadać aprobatę techniczną.

2. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wynikłe podczas  prowadzonych robót.

§ 7. 1.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń      losowych;

2)odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami      budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 8. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zatwierdzanie protokółu odbioru robót;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

§ 9. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od   Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………………………………………………….

Wynagrodzenie powyższe obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

2. Zamawiający nie przewiduje wykonywania  robót dodatkowych i uzupełniających.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

4.Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura i protokół odbioru robót, zaakceptowany przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 płatne będzie w drodze polecenia przelewu       z rachunku Zamawiającego Nr 87 9263 0000 0007 5503 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach   na rachunek Wykonawcy Nr ………… w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

6. Wykonawca wystawi fakturę  w terminie 7 dni po zakończeniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego.

§ 10. 1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie:

………………………………………………………………………………..

§11.1.Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o osiągnięciu gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego minimum 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót, składając jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty.

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia                   o gotowości do odbioru, a zakończy najpóźniej w 5 dniu.

4. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują    następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                               z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie    ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w    tej dacie wad.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do     żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznacza także ostateczny, przegląd gwarancyjny robót najpóźniej                      3 miesiące przed upływem terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie    gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania    umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

§12. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni;

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania na piśmie nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

3) w przypadku postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

4) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych;

2. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, pkt. 4), Zamawiający odstąpi od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy robót.

§13.1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w określonym terminie odbioru                     w wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  w okresie gwarancji  lub rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

3. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie  ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§14.1.Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji w ramach której, zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego                         o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie będzie niemożliwe.

2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§15.1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj. kwotę ………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w wysokości  tj.                ……………………),          w ………………………………… przed podpisaniem umowy .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie ……….zł (słownie: ……………….zł w formie …………….., Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie ………. zł (słownie: ………………………………..), wniesione w formie ……….. Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§16. 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2.Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

§ 17. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 19. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                    		Wykonawca:

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1.Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie termomodernizacji budynków wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w ramach pn.” Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja  budynków na terenie miasta Poddębice”.

2.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1.Roboty budowlano – montażowe wymiany stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie docieplenia dachu, wykonanie docieplenia stropu piwnic, związane z termomodernizacją następujących budynków wraz          z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania:

1/ budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

2/ budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

3/ budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

4/ budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

5/ budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

6/ budynek Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13/15,

7/ budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

8/ budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14.

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych,  przedmiarami  robót wraz z kosztorysami nakładczymi,  pozwoleniami  na budowę, umową oraz przepisami i normami, informacją BIOZ.

4.Wyszczególnienie dokumentacji, ilość i rodzaj składającej się na opis przedmiotu

wykaz projektów wykonawczych, przedmiarów składające się na opis przedmiotu

Lp.	Numer projektu/ kosztorysu (przedmiary)	Temat / nazwa	 #28

1/Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

a) projekt techniczny – remont instalacji centralnego ogrzewania i regulacja dla potrzeb montażu zaworów termostatycznych - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

b) kosztorys nakładczy - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

c) przedmiar robót – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

d) specyfikacja techniczna remontu instalacji centralnego ogrzewania - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

e) projekt budowlany nr CP-59863 – Projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

h/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21,

Budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31.

a) projekt techniczny – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

b) kosztorys nakładczy - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

c) przedmiar robót - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

d) specyfikacja techniczna - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

e) projekt budowlany nr CP-59852– projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu - budynku - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku w g. projektu nr CP-59852 - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku w g. projektu nr CP-59852 - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek Biblioteki Publicznej przy ul. Łódzkiej 31,

3/ Budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

a) projekt techniczny – instalacja centralnego ogrzewania - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

b) kosztorys nakładczy - instalacja centralnego ogrzewania - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

c)przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

d) specyfikacja techniczna - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

e) projekt budowlany nr CP-59855 – projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej wg. projektu nr CP-59855 -budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej wg. projektu nr CP-59855 -budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek Pawilonu Sportowo - Hotelowego przy ul. Mickiewicza 19,

Budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

a) projekt techniczny – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

b) kosztorys nakładczy - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

c) przedmiar robót - remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

d) specyfikacja techniczna – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

e) projekt budowlany nr CP-59856 – projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej i drzwiowej wg. projektu nr CP- 59856 - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej i drzwiowej wg. projektu nr CP- 59856 - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36,

5/ Budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

a) projekt techniczny – instalacja centralnego ogrzewania w budynku - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

b)kosztorys nakładczy - instalacja centralnego ogrzewania w budynku - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

c)przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

d) specyfikacja techniczna – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

e) projekt budowlany nr CP-59864 – projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej wg. projektu nr CP-59864- budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej wg. projektu nr CP-59864 - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wyminą stolarki okiennej - budynek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przy ul. Łęczyckiej 13,

6/ Budynek Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13/15,

a) projekt techniczny – instalacja centralnego ogrzewania - budynek Hali Sportowej przy 
ul. Łęczyckiej 13/15,

b) kosztorys nakładczy - instalacja centralnego ogrzewania - budynek Hali Sportowej przy 
ul. Łęczyckiej 13/15,

c) przedmiarem robót – instalacja centralnego ogrzewania - budynek Hali Sportowej 
i Łącznika,

d) specyfikacja techniczna - budowa instalacji centralnego ogrzewania - budynek Hali Sportowej i Łącznika,

e) projekt budowlany nr CP-59865 – projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynku Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13/15,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Hali Sportowej oraz dachu wraz z wymianą stolarki wg. projektu nr CP-59 865,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Hali Sportowej oraz dachu wraz z wymianą stolarki wg. projektu           nr CP-59 865,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13/15,

.

7/Budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

a) projekt techniczny – instalacja centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy 
ul. Targowej 4,

b) kosztorys nakładczy – wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

c) przedmiar robót – wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

d) specyfikacja techniczna – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

e) projekt budowlany nr CP-59853 – projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wg. projektu nr CP – 59 853 - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wg. projektu nr CP – 59 853- budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4,

j

8/Budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14

a) projekt techniczny – instalacja centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy 
ul. Targowej 14,

b) kosztorys nakładczy – instalacja w centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy 
ul. Targowej 14,

c) przedmiar robót – instalacja centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy 
ul. Targowej 14,

d) specyfikacja techniczna – remont instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14,

e) projekt budowlany nr CP-59 854 - projekt docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14,

f) kosztorys ślepy na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej wg. projektu nr CP –59 854 - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14,

g) przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu budynku z wymianą stolarki okiennej wg. projektu nr CP –59 854 - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14,

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14,

5.Termin wykonania przedmiotu zamówienia

IV kw.2006 r. –  IV kw. 2008 r.

6.Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Dopuszcza się składanie oferty wspólnej dwóch lub kilku podmiotów działających na zasadach konsorcjum.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy załączyć umowę regulująca ich współpracę.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie dokumenty                          w szczególności pkt 8 składa każdy z podmiotów,

7.Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień

8. Warunki wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonania, jakie winien spełnić wykonawca:

stawiane wykonawcy: techniczne, technologiczne itp. warunki stawiane wykonawcy rozwiązania równoważne wymagające udokumentowania przez Wykonawcę opis organizacyjne warunki

8.1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.2. Wykonawca powinien przedstawić:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku spółki z o. o. należy załączyć stosowny dokument upoważniający zarząd do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających  2 - krotność kapitału założycielskiego (art.230          w związku z art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych),

c) Zamawiający wymaga, aby w przypadku finansowania części zadania przez Eko-Fundusz oferent wykonujący zamówienie korzystał z dostawców lub wykonawców            z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych , Szwajcarii i Norwegii. Podstawą do rozliczenia dostaw wyrobów jest świadectwo pochodzenia lub oświadczenie producenta o miejscu ich wytworzenia,

d) materiały stosowane do dociepleń winny stanowić jeden system technologiczny (jeden producent),

e) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pracowników, w tym uprawnienia budowlane do wykonywania robót w specjalności budowlanej i instalacyjnej (należy przedłożyć kserokopię świadectw kwalifikacyjnych),

f) aktualne zaświadczenie, potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , że wykonawca nie zalega          z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

i) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat,

j) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca,

k) wykaz osób i podmiotów, które będą realizować zamówienie,

l) wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat tożsamych robót z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorów, (za doświadczenie zawodowe spełniające warunki zamawiającego zostanie uznane doświadczenie wykonawcy, który przedstawi referencje             z realizacji, co najmniej pięciu tożsamych zamówień w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym charakterze i wartości),

ł) informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż wartość zadania, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

m) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej                      w wysokości odpowiadającej wartości oferty brutto,

n) Oferent dostarczy wszystkie dokumenty niezbędne do rozliczenia się z jednostkami finansującymi – Eko-Fundusz, WFOŚiGW, BGK, NFOŚiGW oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (Urząd Dozoru Technicznego – rozruch technologiczny, uzyskanie efektu ekologicznego, emisje zanieczyszczeń zmodernizowanych kotłowni).

8.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych etapów zadania.

9. Wskazania w zakresie preferencji stosowanych materiałów, oznakowania, atestów, zezwoleń.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie narzuca producentów poszczególnych materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji inwestycji, występujące w dokumentacji technicznej, dane należy traktować jako wytyczne określające wymagane parametry i poziom techniczny wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami przedmiotu zamówienia                     i przekazaniem go do użytku  w tym m. in. koszty związane z  zajęciem terenów, zapłatą ewentualnych odszkodowań itp.

10.Zakres przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

zakres uwzględniający prawo opcji

11.Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 2006-11-07

wynosi: 2 340 000,00 zł (netto)

4,387

w przeliczeniu na EURO wynosi: 533 394,12  Euro

Występuje zróżnicowana stawka podatku VAT, który należy uwzględnić następująco:

7% stawka podatku VAT na roboty związane z budynkami mieszkalnymi przy ul. Targowej 4 i 14.

22% stawka podatku Vat na roboty związane z budynkami użyteczności publicznej, które są wymienione w pkt 2 ppkt. 1 poza budynkami mieszkalnymi przy ul. Targowej 4 i 14.

UWAGA!

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku rezygnacji z wykonywania zadania lub jego części z powodu nie podpisania umowy z Fundacją Eko-Fundusz na dofinansowanie.

Na części zadania dofinansowywane z Eko-Funduszu podatek VAT nie będzie doliczany.

12.Wartość dostaw, jaka zostanie przekazana do dyspozycji Wykonawcy w ogólnej wartości przedmiotu zamówienia

13.	 [x]  Inne inne

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót podanej przez wykonawcę w ofercie.

Dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na życzenie  Oferentów może być przekazana w formie kserokopii. Koszt wykonania kopii w wysokości  300,00 zł ponosi Oferent

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Aleksandra Gniazdowska - kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej                         i Mieszkaniowej, Justyna Bródka – podinspektor w Referacie IGKM, Małgorzata Dąbrowska – podinspektor w Referacie IGKM .

_________________________________

miejscowość, 2006-11-07

imię i nazwisko sporządzającego

Małgorzata Dąbrowska

UMOWA (PROJEKT)

zawarta w dniu ......................2006 roku w Poddębicach, pomiędzy:

Gminą  Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 828-13-55-100, w imieniu której działa:

Pan Roman Bachera	- Burmistrz Poddębic

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO, numer ......../......../2006  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

§1. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe w zakresie termomodernizacji budynków wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania „Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynków na terenie miasta Poddębice”, obejmującego:

1) etap I -  budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 664,10 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 325,30 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 539,00 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 324,30 m2;

e) wymiana stolarki drzwiowej o pow. 4,00 m2;

f) modernizacja instalacji c.o. – 10 szt. grzejników i 104 szt. zaworów termostatycznych;

2) etap II - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 3.253,00 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 152,00 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 2.523,00 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 916,00 m2;

e) wymiana stolarki drzwiowej o pow. 24,70 m2;

f) modernizacja instalacji c.o. – 330 szt. zaworów termostatycznych;

3) etap III - budynek ZOPO przy ul. Łęczyckiej 13;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 398,00 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 62,20 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 177,40 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 38,60 m2;

e) wymiana stolarki drzwiowej o pow. 4,60 m2;

f) modernizacja instalacji c.o. – 18 szt. grzejników;

4) etap IV - budynek Pawilonu Hotelowo – Sportowego przy ul. Mickiewicza 19;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 588,30 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 46,70 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 764,00 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 76,00 m2;

e) modernizacja instalacji c.o. – 45 szt. grzejników;

5) etap V - budynek Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13/15;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 698,20 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 77,00 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 711,60 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 345,60 m2;

e) wymiana stolarki drzwiowej o pow. 4,60 m2;

f) modernizacja instalacji c.o. – 2 szt. grzejników;

6) etap VI – budynek Biblioteki przy ul. Łódzkiej 31;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 552,40 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 46,90 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 284,40 m2;

d) modernizacja instalacji c.o. – 32 szt. zaworów termostatycznych;

7) etap VII - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 215,20 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 22,30 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 180,00 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 4,20 m2;

e) wymiana stolarki drzwiowej o pow. 2,00 m2;

f) modernizacja instalacji c.o. – 21 szt. grzejników;

8) etap VIII - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14;

a) docieplenie ścian zewnętrznych o pow. 137,00 m2;

b) docieplenie ościeży, gzymsów i cokołów o pow. 11,50 m2;

c) docieplenie stropodachu o pow. 140,50 m2;

d) wymiana stolarki okiennej o pow. 10,70 m2;

e) modernizacja instalacji c.o. – 11 szt. grzejników;

2. Zakres przedmiotu zamówienia określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót,     dokumentacjami projektowymi, terenem budowy i nie wnosi zastrzeżeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.

§ 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi ponadto:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 3

§ 3.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na I kwartał 2007 r.

2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na dzień II kwartał 2008 r.

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia:

1) etap I -  budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 17/21;

a) docieplenie budynku – od ............................. do 30 września 2007 r.;

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – od ............................ do 30 września 2007 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od .............................. do 30 września 2007 r.;

2) etap II - budynek Gimnazjum przy ul. Polnej 36;

a) docieplenie budynku – od ................................. do 30 września 2007 r.;

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – od ............................... do 30 września 2007 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od ................................ do 30 września 2007 r.;

3) etap III - budynek ZOPO przy ul. Łęczyckiej 13;

a) docieplenie budynku – od ................................ do 30 czerwca 2008 r.;

b) wymiana stolarki okiennej – od ................................... do 30 czerwca 2008 r.;

c) wymiana stolarki drzwiowej – od .................................... do 30 czerwca 2008 r.;

d) modernizacja instalacji c.o. – od ...................................... do 30 czerwca 2008 r.;

4) etap IV - budynek Pawilonu Hotelowo – Sportowego przy ul. Mickiewicza 19;

a) docieplenie budynku – od ................................... do 30 września 2007 r.;

b) wymiana stolarki okiennej – od .................................... do 30 września 2007 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od ......................................... do 30 września 2007 r.;

5) etap V - budynek Hali Sportowej przy ul. Łęczyckiej 13;

a) docieplenie budynku – od ...................................... do 30 czerwca 2007 r.;

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – od ................................ do 30 czerwca 2008 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od .................................. do 30 czerwca 2007 r.;

6) etap VI – budynek Biblioteki przy ul. Łódzkiej 31;

a) docieplenie budynku – od ...................................... do 30 września 2007 r.;

b) modernizacja instalacji c.o. – od ........................................ do 30 września 2007 r.;

7) etap VII - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 4;

a) docieplenie budynku – od ........................................ do 30 września 2007 r.;

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – od ................................ do 30 września 2007 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od .................................. 30 września 2007 r.;

8) etap VIII - budynek mieszkalny przy ul. Targowej 14;

a) docieplenie budynku – od .............................. do 30 czerwca 2008 r.;

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – od ............................. do 30 czerwca 2008 r.;

c) modernizacja instalacji c.o. – od ................................... do 30 czerwca 2008 r.;

§ 4. W terminie do dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowe,

2) dzienniki budowy,

3) tereny budowy.

§ 5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi    punktami osnowy geodezyjnej;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz zorganizowanie budowy i kierowanie    budową  w sposób zgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz ze złożoną ofertą, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami p.poż.i bhp;

4) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom    nieupoważnionym;

5) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia     oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

6) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

7) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

8) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    wymaganych prawem budowlanym;

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych należących do zadania;

10) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz     uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także     przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 prawa     budowlanego;

11) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania z jednostkami finansującymi oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. Urząd Dozoru Technicznego – rozruch technologiczny zmodernizowanych kotłowni, uzyskanie efektu ekologicznego, potwierdzenie odpowiednimi badaniami standardów emisji kotłowni zgodnie z obowiązującymi normami w dniu odbioru przedmiotu umowy;

12) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych      robót;

13) udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania.

§ 6. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów przez siebie dostarczonych odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane) i posiadać aprobatę techniczną.

2. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wynikłe podczas  prowadzonych robót.

§ 7. 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od     ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń      losowych;

2) odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących      pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami      budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 8. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych elementów robót;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbiory częściowe obiektów i odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

§ 9. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………..zł (słownie: …………............................…..).

Wynagrodzenie powyższe obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

2. Na kwotę ryczałtową określoną w ust. 1. składają się kwoty ryczałtowe poszczególnych    obiektów zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Zamawiający nie przewiduje wykonywania  robót dodatkowych i uzupełniających.

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie fakturami częściowymi za każdą wykonaną i odebraną część etapu wykonanych robót określoną w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Podstawą wynagrodzenia będzie faktura i protokół odbioru robót, zaakceptowany przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 płatne będzie w drodze polecenia przelewu z    rachunku Zamawiającego Nr 87 9263 0000 0007 5503 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w    Poddębicach   na rachunek Wykonawcy nr ………………… w Banku…………w …………… w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

6. Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie 7 dni po zakończeniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego.

7. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 30 dni po zakończeniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego.

§ 10. 1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

.................................... - inspektor branży budowlanej – upr. Nr .......................

.................................... - inspektor branży sanitarnej – upr. Nr .......................

2. Koordynatorem w zakresie prowadzenia nadzoru we wszystkich branżach będzie:

.........................................................................................…………….

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie:

.......................................................................................................

§ 11. 1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o osiągnięciu gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego minimum 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót, składając jednocześnie wszystkie niezbędne dokumenty.

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót   do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego    wykonanych robót.

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru, a zakończy najpóźniej w 5 dniu.

4. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi     pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą     rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują    następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie    ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w    tej dacie wad.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do     żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznacza także ostateczny, przegląd gwarancyjny robót najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie    gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania    umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

§12. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni;

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania na piśmie nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

3) w przypadku postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

4) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem postanowień ustawy – Prawo zamówień publicznych;

2. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, pkt. 4), Zamawiający odstąpi od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy robót.

§ 13. 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w określonym terminie odbioru w wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  w okresie gwarancji  lub rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

3. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie  ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 14. 1. Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji w ramach której, zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie będzie niemożliwe.

2. Termin gwarancji wynosi ........ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 15. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. kwotę ................... zł (słownie: ...................................................................)

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w pełnej wysokości w formie ........................................ przed podpisaniem umowy w następujący sposób:

1) ........................................................................................................................;

2) ........................................................................................................................;

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie ..................... zł (słownie: ......................................................................../100), wniesione w formie ........................, Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie ....................... zł (słownie: ............................................................................../100), wniesione w formie .....................  Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 16. 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2.Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma    właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

§ 17. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 19. Umowę sporządzono w 6-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                    		Wykonawca: